Отчёт о выполнении концессионного соглашения

- Мероприятия по восстановлению исторического вида ГТС «Обреченская» и повышения безопасности и улучшения качества жизни для проживающего на территории муниципального образования «Окуловский муниципальный район» населения – в настоящее время частично выполнены. Дальнейшая реализация мероприятий возможна после завершения разработки проектов реконструкции ГТС и их утверждения экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- Мероприятия по снижению риска загрязнения водных объектов – реки Перетна и реки Боровна – в настоящее время частично выполняются. Дальнейшая реализация мероприятий возможна после завершения разработки проектов реконструкции ГТС и их утверждения экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- Мероприятия по обеспечению надежной эксплуатации гидротехнических сооружений с применением прогрессивных технологий, современных материалов и оборудования, повышение энергоэффективности – в настоящее время частично выполнены. Ведется разработка проектной документации по реконструкции ГТС. Разработка проектной документации осложнена нерешенными вопросами, связанными с имущественными отношениями и отсутствием достоверных данных по утвержденным уровням воды в водохранилище, а также необходимостью проведения регламентных процедур, предусмотренных нормативно-технической документацией и законодательно-правовыми актами, действующими на территории РФ;

- Мероприятия по сохранению водного биоразнообразия – выполнение мероприятий возможно после завершения разработки проектов реконструкции ГТС и их утверждения экспертизой проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- Мероприятия по обеспечению водой МАУ «Центр гребного слалома» для проведения тренировок и соревнований на Окуловском слаломном канале – в настоящее время выполняются в полном объёме;

- Мероприятия по проработке возможности восстановления ГТС Окуловской водной системы – в настоящее время выполнение невозможно ввиду отсутствия исходных данных и запрета собственника части ГТС на выполнение работ.