5

[image: image1.wmf]
Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального округа
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2026   № 1387 
г.Окуловка


Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду                   2026 - 2027 годов на территории Окуловского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                                                 «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики России от                         13 ноября 2024 № 2234, Уставом Окуловского муниципального округа, в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2026/2027 года, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Окуловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Окуловского муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального округа» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы

администрации округа    А.С. Киселев       
лс

№1387-п
                                                                              Утвержден

постановлением Администрации

                                                                               Окуловского муниципального

                                                     округа от 15.05.2026 № 1387

ПЛАН 
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории Окуловского муниципального округа


	№

 п/п
	Наименование
	Описание
	количество

	1
	2
	3
	4

	1. Общие сведения

	1.1.
	Муниципальное образование
	Окуловский муниципальный округ

	1.2.
	Объекты
	Многоквартирные дома, административные здания, котельные расположенные на территории Окуловского муниципального округа
	228

	1.2.1.
	Подготовка котельных
	- ООО «ТК Новгородская» - 20

- ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» - 1

- ООО «Нордэнерго» - 1

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  по Ленинградскому военному округу ЖКС                    № 3/2 - 1
	23

	1.2.2.
	Подготовка теплосетей
	73,32 км. теплосетей в двухтрубном исчислении, из них:

сети отопления – 65,58  км;

сети ГВС  - 7,74 км.
	-

	1.2.3.
	Подготовка жилищного фонда
	158 - дома с централизованным отоплением 
	158

	1.2.4.
	Объекты образования
	24

	1.2.5.
	Объекты здравоохранения
	7

	1.2.6.
	Объекты культуры
	9

	1.2.7.
	Объекты спорта
	4

	1.2.8.
	Объекты соцзащиты
	3

	1.3.
	Единая теплоснабжающая организация
	- ООО «ТК Новгородская»

- Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны (по Ленинградскому военному округу)
	2

	2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	2.1.
	Начало отопительного сезона

	
	2023-2024 гг.
	25.09.2023

	
	2024-2025 гг.
	01.10.2024

	
	2025-2026 гг.
	24.09.2025

	2.2.
	Завершение отопительного сезона

	
	2023-2024 гг.
	20.05.2024

	
	2024-2025 гг.
	19.05.2025

	
	2025-2026 гг.
	12.05.2026

	2.3.
	Погодные условия

	
	2023-2024 гг.
	среднемесячная температура за отопительный период: - 0,10 С

	
	2024-2025 гг.
	среднемесячная температура за отопительный период: - 1,10 С

	
	2025-2026 гг.
	среднемесячная температура за отопительный период: - 0,10 С 

	2.4.
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед. 

	
	2023-2024 гг.
	Не зафиксировано

	
	2024-2025 гг.
	Не зафиксировано

	
	2025-2026 гг.
	Не зафиксировано

	2.5.
	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения 

	
	2023-2024 гг.
	Не зафиксировано

	
	2024-2025 гг.
	Не зафиксировано

	
	2025-2026 гг.
	Не зафиксировано

	2.6.
	Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения без отключения теплоснабжения

	
	2023-2024 гг.
	Не зафиксировано

	
	2024-2025 гг.
	Не зафиксировано

	
	2025-2026 гг.
	Не зафиксировано

	2.7.
	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии

	
	2023-2024 гг.
	Не зафиксировано

	
	2024-2025 гг.
	Не зафиксировано

	
	2025-2026 гг.
	Не зафиксировано

	3. Мероприятия организационного характера

	3.1.
	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	3.2.
	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта
	по графику управляющих компаний,

теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	3.3.
	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	3.4.
	Составление актов сверки расчетов с единой теплоснабжающей организацией (далее ЕТО)
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	3.5.
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	3.6.
	Организация и проведение периодической проверки узла учета
	ежемесячно

	4. Мероприятия технического характера

	4.1.
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	4.2.
	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организации и ТСЖ

	4.3.
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	4.4.
	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключение горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (TCO)
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	4.5.
	Замена запорной арматуры
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	4.6.
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	4.7.
	Замена теплоизоляции МКД
	по графику управляющих компаний, теплоснабжающих организаций и ТСЖ

	4.8.
	Подготовка к отопительному периоду тепловых сетей, котельных
	по графику теплоснабжающих организаций

	4.9.
	Испытание оборудования тепловых сетей для выявления дефектов
	по графику теплоснабжающих организаций

	4.10.
	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и оборудования
	по графику теплоснабжающих организаций

	4.11.
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых сетей
	по графику теплоснабжающих организаций

	4.12.
	Промывка тепловых сетей
	по графику теплоснабжающих организаций

	4.13.
	Ремонт вспомогательного оборудования
	по графику теплоснабжающих организаций

	4.15.
	Ремонт котлов, проведение очистки внутренних поверхностей котлов
	по графику теплоснабжающих организаций

	5. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду

	5.1.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов Окуловского муниципального округа
	не позднее 15.05.2026

	5.2.
	Разработка и утверждение схемы

теплоснабжения Окуловского муниципального округа
	до 01.07.2026

	5.3.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов
	до 15.08.2026

	5.4.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обследованию объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов
	до 15.08.2026

	5.5.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года для потребителей тепловой энергии
	не позднее 10.09.2026

	5.6.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей,

не являющихся теплосетевыми организациями
	не позднее 25.10.2026

	5.7.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года для потребителей тепловой энергии
	не позднее 15.09.2026

	5.8.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 года для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями
	не позднее 01.11.2026

	5.9.
	Получение паспорта обеспечения готовности Окуловского муниципального округа к отопительному периоду 2026/2027 года
	не позднее 20.11.2026


  








