2

[image: image1.wmf]
Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального округа
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2026   № 373
г.Окуловка


О внесении изменений в  муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.12.2024 № 158  «О бюджете Окуловского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции  решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.02.2025 № 161,от 04.09.2025 №175, решения Думы Окуловского муниципального округа от 27.11.2025 № 48, от 23.12.2025 № 70),  Администрация Окуловского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  муниципальную программу ««Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 № 1967 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 20.02.2019 № 171, от 02.12.2019 № 1699, от 27.05.2020 № 622, от 20.05.2021 № 699, от 11.10.2022 № 2004, от 21.02.2023 № 245, от 24.05.2024 № 750, от 25.03.2025 № 1175) (далее-Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить раздел паспорта «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

 «Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»
	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации по годам
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения

	1.1.
	Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018-2027

	1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7


	Бюджет поселения 

Бюджет поселения 

Областной бюджет
	483,700
	611,32424

21,76624

195,89619
	336,88294

2356,94637
	113,000

17,000

153,000
	368,31516

57,000

228,000
	525,800

24,200

217,800
	486,34495

10,13438
91,20944
	2350,00
	1000,00
	1000,000

	2.
	Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения

	2.1
	Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018-2027
	1.2.1., 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4


	Бюджет поселения

Бюджет поселения 

Областной бюджет
	418,000
	956,90952
	1398,11492
	914,99107

1500,000

3000,000
	1627,3834

2904,27187
	252,08038
	41,03234
	-
	850,000
	850,000

	3.
	Задача 3. Федеральный проект «Чистая вода»

	3.1
	Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»
	Комитет ЖКХ и ДД
	2023-2024
	3.1., 3.2., 3.3.
	Бюджет поселения 

Областной бюджет

Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	1512,62852

4231,31907

136812,52853
	-
	-
	-
	-

	
	
	МБУ «Чистый город»
	2023-2024
	3.1., 3.2., 3.3.
	Бюджет поселения 

Областной бюджет

Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	
	264,8297

301,35093

9743,67147
	2577,50766
38065,78

121366,5
	-
	-
	-

	4.
	Задача 4.  Развитие газоснабжения городского поселения

	4.1.
	Реализация подпрограммы «Газоснабже
ние  в  Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018-2027
	2.1.1.,2.1.2


	Бюджет поселения
	47,900
	178,800
	109,46934
	50,0000
	145,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000

	5
	Задача 5. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения

	5.1.
	Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в   Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018-2027
	3.1.1., 3.1.2 
	Бюджет поселения
	-
	-
	-
	-
	60,58664
	17,91962
	-
	-
	-
	-

	6.
	Задача 6. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения

	6.1.
	Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в   Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018-2027
	3.2.1
	Бюджет поселения
	830,07186
	844,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Задача 7. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань

	7.1.
	Реализация подпрограммы

«Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан»
	Комитет ЖКХ и ДД
	2019-2024
	4.1.1.
	Бюджет поселения
	-
	1919,200
	2000,00
	2000,00
	2500,000
	3000,000
	7408,150
	-
	-
	-

	Всего
	1779,67186
	4727,89619
	6201,41357
	7747,99107
	7890,55707
	157104,12822
	170246,65877
	2550,00
	2050,00
	2050,00


                                                                                                                                                                                                       »;


1.2.  Изложить раздел паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы» в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации по годам
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5


	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения 

	1.1.
	выполнение работ по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения
	Комитет ЖКХ и ДД т 
	2018
	1.1., 1.2, 1.3
	Бюджет поселения
	87,620
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения  по адресу: г. Окуловка, ул. Пролетарская, рядом с д. 17; 

г.Окуловка, ул.2-я Комсомольская,  рядом с д.18
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2018
	1.1., 1.2, 1.3
	Бюджет поселения
	68,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	выполнение работ по разработке проекта сетей водоснабжения и водоотведения муниципальных комнат №7,8,9,11,13 и муниципальной квартиры №3 в жилом доме, расположенном по адресу: г.Окуловка, ул. 3-я Красноармейская, д.26.
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2018
	1.1., 1.2, 1.3,


	Бюджет поселения
	33,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Выполнение работ по водоснабжению и водоотведению муниципальных комнат  №7,8,9,11,13 и муниципальной квартиры  №3 в жилом доме, расположенном по адресу: г. Окуловка,                 ул. 3-я Красноармейская, д.26.
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018
	1.1., 1.2, 1.3


	Бюджет поселения
	170,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Строительство общественного колодца  по адресу: г. Окуловка,                        ул. Благодатная  рядом с д.14
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018
	1.1., 1.2.


	Бюджет поселения
	54,741
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Приобретение и доставка плит ПН10-1
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2018
	1.1., 1.2, 1.3


	Бюджет поселения
	31,980
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Установка плит ПН 10-1
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2018
	1.1., 1.2, 1.3


	Бюджет поселения
	38,359
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Разработка проектно-сметной документации строительство сети водоснабжения                   г. Окуловка Новгородская область, от                д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2019
	1.4
	Бюджет поселения

Бюджет поселения

Областной бюджет
	-
	611,32424

21,76624

195,89619
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9.
	Строительство сети водоснабжения                   г. Окуловка Новгородская область, от                д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2020
	1.1, 1.2.,1.3, 1.5, 1.6, 1.7
	Бюджет поселения

Областной бюджет
	-
	-
	261,88294

2356, 94637
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10.
	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения  по адресу: г. Окуловка,                        ул. Кропоткина,               ул.                                  Р. Люксембург
	Комитет ЖКХ и ДД
	2021
	1.1, 1.2
	Бюджет поселения

Областной бюджет
	-
	-
	-
	17,000

153,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.11.
	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения    по адресу: г. Окуловка,                        ул. Курортная,               ул. Майорова
	Комитет ЖКХ и ДД
	2022
	1.1, 1.2
	Бюджет поселения

Бюджет поселения

Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	57,000

182,31107

228,000
	-
	-
	-
	-
	-

	1.12.
	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения  городского поселения
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2023-2027
	1.1., 1.2, 1.3
	Бюджет поселения 

Областной бюджет


	-
	-
	-
	-
	-
	24,200

217,810
	10,13438

91,20944
	-
	-
	-

	1.13.
	Строительство объектов водоснабжения городского поселения
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2020-2027
	1.1., 1.2, 1.3
	Бюджет поселения
	-
	-
	75,000
	113,000
	72,30409
	275,800
	386,34495
	1223,79152
	-
	-

	1.14.
	Выполнение мероприятий  для обеспечения водоснабжением городское поселение
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2023-2027
	1.1., 1.2, 1.3
	Бюджет поселения
	-
	-
	-
	-
	113,700
	250,000
	80,00
	1106,20848
	980,000
	980,000

	1.15.
	Приобретение реагентов для очистки и обеззараживания воды
	Комитет ЖКХ и ДД
	2024-2027
	1.1., 1.2, 1.3
	Бюджет поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000

	2.
	Задача 2.Развитие водоотведения городского поселения

	2.1.
	Приобретение и  поставка материалов для выполнения ремонта канализационных сети по адресу:                   г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 9 
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018
	2.1., 2.2., 2.3., 2.4 
	Бюджет поселения
	22, 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Ремонт участка системы водоотведения по адресу: г.  Окуловка, 

ул. Крупской
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2018
	2.1., 2.2., 2.3., 
	Бюджет поселения
	39, 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Ремонт участка системы водоотведения по адресу:                                г. Окуловка,                       ул. Крупской, д.9
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018
	2.1., 2.2., 2.3. 
	Бюджет поселения
	95,370
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	2.4
	Приобретение материалов
	Комитет ЖКХ и ДД
	2018
	2.1., 2.2., 2.3.
	Бюджет поселения
	171,280
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Разработка технико-экономического обоснования строительства очистных сооружений в                 д. Шуркино Окуловского городского поселения
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2018
	2.1., 2.2., 2.3.
	Бюджет поселения
	90,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения городского поселения
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2019-2020
	2.1., 2.2., 2.3.
	Бюджет поселения
	-
	956,90952
	961,1625
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7.
	Капитальный ремонт сети водоотведения с заменой оборудования             по ул. Мира д. Шуркино
	Комитет ЖКХ и ДД
	2021-2022
	2.1., 2.2., 2.3, 2.4.
	Бюджет поселения

Областной бюджет
	-
	-
	-
	1500,000

3000,000
	1451,91813

2904,27187
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8.
	Строительство объектов водоотведения городского поселения
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2020-2027
	2.1., 2.2., 2.3, 2.4.
	Бюджет поселения
	-
	-
	436,95242


	914,99107
	-
	170,000
	41,03234
	-
	850,00
	850,00

	2.9.
	Выполнение мероприятий  по обеспечению водоотведением городское поселение
	Комитет ЖКХ и ДД 
	2020-2027
	2.1., 2.2., 2.3, 2.4.
	Бюджет поселения
	-
	-
	-
	-
	175,46527
	82,08038
	-
	-
	-
	-

	3.
	Задача 3. Федеральный проект «Чистая вода»

	3.1
	Строительство комплекса водоочистных сооружений в                 г. Окуловка
	Комитет ЖКХ и ДД

	2023-2024
	3.1., 3.2., 3.3.
	Бюджет поселения 

Областной бюджет

Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	1512,62852

4231,31907

136812,52853
	-
	-
	-
	-

	
	
	МБУ «Чистый город»
	2023-2024
	3.1., 3.2., 3.3.
	Бюджет поселения 

Областной бюджет

Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	264,8297

301,35093

9743,67147
	2577,50766
38065,78

121366,5
	-
	-
	-

	Всего
	901,700
	1785,89619
	4091,94423
	5697,99107
	5184,97043
	153886,20860
	162638,50877
	2350,00
	1850,00
	1850,00



»;

                                                                             16


2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.


3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального округа» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации округа    А.С. Киселев                                                             

  




















