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О муниципальной программе Окуловского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Окуловского муниципального округа»
2

            
Реестр
документов, входящих в состав муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области
«Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Окуловского муниципального округа»




	N п/п
	Тип документа
	Вид документа
	Наименование документа
	Реквизиты
	Разработчик
	Гиперссылка на текст документа 

	1
	Документ стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления (Стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года)
	Решение Думы Окуловского муниципального района
	О Cтратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года
	От 28.12.2020 № 27
	Администрация Окуловского муниципального района
	https://okuladm.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/strategicheskoe-planirovanie_2162.html

	2
	Стратегические приоритеты
	Постановление Администрации Окуловского муниципального округа
	О муниципальной программе
Окуловского муниципального округа                                                       «Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Окуловского муниципального округа»
	от 29.01.2026 №87
	Комитет ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	

	3
	Паспорт муниципальной программы
	Протокол управляющего совета
	Паспорт
муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Окуловского муниципального округа»

	от 21.01.2026 № 2
	Комитет ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	

	4
	Паспорта структурных элементов муниципальной программы, включая планы их реализации (за исключением рабочих планов приоритетных проектов (программ), ведомственных проектов (программ)
	Протокол управляющего совета
	Паспорт структурного элемента муниципальной программы с планом по его реализации
	от 21.01.2026 № 2
	Комитет ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	

	5
	Порядки предоставления субсидий из бюджета Окуловского муниципального округа юридическим лицам в рамках реализации муниципальной программы
	Постановление Администрации Окуловского муниципального округа


	1. 1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2025 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в том числе их содержание и ремонт"
2. 2. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии, направляемой на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных( муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим на территории Окуловского муниципального округа услуги бани по тарифам, не обеспечивающим обеспечение издержек
	От 20.11.2025 № 4663
























	Комитет ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района
	https://okuladm.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_6275.html















https://okulovskij-r49.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all_6334.html

	6
	Решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости)
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Решения о заключении от имени Окуловского муниципального округа муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (при необходимости)
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами Окуловского муниципального округа и Новгородской области (при необходимости)
	-
	-
	-
	-
	-
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УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
от «28» июля  2026 года  № 6

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области                                                                                   «Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Окуловского муниципального округа» 

	Куратор муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области
	Киселев Анатолий Сергеевич, заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального округа 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области
	Алексеева Лилия Валерьевна, председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа  

	Период реализации 
	 Этап I: 2026-2028
Этап II: 2029-2030 

	Цели муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области
	Повышение комфортности городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Окуловского муниципального округа  к 2030 году

	Направления (подпрограммы)
	1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Новгородская область)».
2. Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” (Новгородская область) 
3. Реализация мероприятий федерального проекта “Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг”
4. Комплекс процессных мероприятий «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории Окуловского муниципального округа».
5. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном округе».
6. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном округе».
7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа».
8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства».


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 
	304 941,93965

	Связь с государственной программой Новгородской области
	«Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Новгородской области»;
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2023 - 2027 годы»;
«Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области»























2. Показатели муниципальной программы 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Доку-мент
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программой Новгородской области

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Новгородская область)»

	1.1
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере водоснабжения и водоотведения)
	НП, Указ 309
	возрастание
	человек
	0
	2024
	0
	0
	653
	-
	-
	
	Комитет ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	

	2
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Новгородская область)»

	2.1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	НП,ГП, Указ 309
	х
	единиц
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1
	
	Комитет ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	

	2.2
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды
	НП, Указ 309
	х
	единиц
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Комитет ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	

	3
	Реализация мероприятий федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

	3.1
	Количество  обеспеченных жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
	
	х
	единиц
	0
	2024
	2
	2
	2
	2
	2
	
	Комитет ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	

	4
	  «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории Окуловского муниципального округа»

	4.1
	

Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Комитет ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа (далее комитет ЖКХ и ДД), Отраслевые (функциональные) органы ,  Отдел строительства, градостроительства и архитектуры Окуловского муниципального округа, Общий отдел Администрации Окуловского муниципального округа (далее общий отдел) ,  МБУ «Чистый город»
	-

	5.
	«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном круге»

	5.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	убывание
	единиц
	х
	2024
	59
	56
	53
	49
	47
	
	Комитет ЖКХ и ДД, 
Отдел строительства, градостроительства и архитектуры, Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального округа
	-

	6.
	«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном фонде»

	6.1
	Количество проведенных отдельных видов работ по капитальному и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального жилого фонда
	КПМ
	возрастание
	условная единица
	4
	2024
	13
	16
	19
	22
	25
	
	Комитет ЖКХ и ДД, Отраслевые (функциональные) органы
	-

	7
	«Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории  Окуловского муниципального округа»

	7.1
	Количество приобретаемых жилых помещений гражданам
	КПМ
	х
	единиц
	х
	2024
	1
	х
	х
	х
	х
	
	Комитет ЖКХ и ДД
	-

	[bookmark: _Hlk231902069]8
	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

	8.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	
	МБУ «Чистый город»
	-


гр.3 Указывается уровень соответствия показателя для муниципальной программы: «ГП НО» (государственной программы Новгородской области), «Соглашений» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц Окуловского муниципального округа в соответствии с соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие Окуловского муниципального округа Новгородской области). Допускается установление одновременно нескольких уровней.
КПМ- комплекс процессных мероприятий
гр. 12 Отражаются документы и (или) решения, Правительства Новгородской области, Главы Окуловского муниципального округа, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (государственная программа Новгородской области, документ стратегического планирования, постановление Правительства Новгородской области, Постановление Администрации Окуловского муниципального округа или иной документ).
гр. 14 Указывается наименование целевых показателей «ГП НО», вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.
гр. 15 Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).




3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец            2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Новгородская область)»

	1.1
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,
	НП, Указ 309
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере водоснабжения и водоотведения)
	НП, Указ 309
	человек
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Новгородская область)»

	2.1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	НП,ГП, Указ 309
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	

	2.2
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды
	НП, Указ 309
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Реализация мероприятий федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

	3.1
	Количество  обеспеченных жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
	
	единиц
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	4
	  «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории Окуловского муниципального округа»

	4.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	5
	«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном круге»

	5.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	59
	59

	6
	«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном фонде»

	6.1
	Количество проведенных отдельных видов работ по капитальному и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального жилого фонда
	КПМ
	условная единица
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	13
	13

	7
	«Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории  Окуловского муниципального округа»

	7.1
	Количество приобретаемых жилых помещений гражданам
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1

	8
	«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

	8.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100




4. Структура муниципальной программы 
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Новгородская область)»
куратор Киселев Анатолий Сергеевич, заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального округа

	1.1
	Ответственный за реализацию
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2030 гг.

	1.1.1
	Задача 1 Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	Повышен уровень качества и надежности коммунальных услуг для граждан
	-

	2
	Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” (Новгородская область)
куратор Киселев Анатолий Сергеевич, заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального округа

	2.1
	Ответственный за реализацию
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2030 гг.

	2.1.1
	Задача 1 Реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий
	Созданы современные, функциональные и привлекательные общественные пространства
	-

	2.1.1.1
	Благоустройство общественной территории «Благоустройство пешеходной зоны вдоль ул. Магистральная».
 174350 Российская Федерация, Новгородская область, Окуловка, ул. Магистральная
	Комплексное благоустройство территории общего пользования, улучшение облика города
	Количество благоустроенных общественных территорий

	2.1.1.2
	Благоустройство общественной территории «Детская площадка на ул. Ленинградская».
 174351 Российская Федерация, Новгородская область, Окуловка, ул. Ленинградская
	Комплексное благоустройство территории общего пользования, улучшение облика города
	Количество благоустроенных общественных территорий

	3
	Реализация мероприятий федерального проекта “Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг”
куратор Киселев Анатолий Сергеевич, заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального округа

	3.1
	Ответственный за реализацию
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2030 гг.

	3.1.1
	Задача 1 Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома
	Предоставлены социальные выплаты молодым семьям для приобретения квартир или строительства индивидуального жилья
	-

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории Окуловского муниципального округа» 

	4.1
	Ответственный за реализацию
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2030 гг.

	4.1.1
	Задача 1.  «Уличное освещение»
	Обеспечено непрерывное уличное  освещение на территории Окуловского муниципального округа
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.2
	
Задача 2. «Строительство, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения»

	Улучшение безопасности и комфорта за счет обеспечения качественного уличного освещения
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.3
	Задача 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии»

	Снижены затраты на оплату электроэнергии
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.4
	Задача 4 «Благоустройство и содержание кладбищ»
	Поддержание санитарного состояния кладбищ
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.5
	Задача 5 «Обустройство и восстановление воинских захоронений»
	Улучшено состояние воинских захоронений
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.6
	Задача 6 «Строительство кладбища традиционного захоронения»
	Актуализирована ПСД для строительства кладбища
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.7
	Задача 7 «Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом»
	Предотвращено разрастание борщевика Сосновского химическим способом
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.8
	Задача 8 «Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив”»
	Создана комфортная городская среда посредством вовлеченности местных жителей
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.9
	Задача 9 «Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов»
	Соблюдение санитарных, этических и экологических норм
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.10
	Задача 10 «Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа»
	Создана комфортная городская среда посредством вовлеченности местных жителей
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.11
	Задача 11 «Реализация прочих мероприятий муниципальной программы»
	Проведены работы по благоустройству территории Окуловского муниципального округа
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.12
	Задача 12 «Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0»»
	Создана комфортная городская среда посредством вовлеченности местных жителей
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.13
	Задача 13 «Осуществление мероприятий по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

	Соблюдение санитарных, этических и экологических норм
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	4.1.14
	Задача 14 «Реализация практики инициативного бюджетирования  «Народный бюджет» в Окуловском муниципальном округе»
	Создана комфортная городская среда посредством вовлеченности местных жителей
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
 в Окуловском муниципальном округе»

	5.1
	Ответственный за реализацию
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2030

	5.1.1
	Задача 1 «Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышение качества уровня жизни»
	
Население обеспечено водой нормативного качества
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ

	5.1.2
	Задача 2 «Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды»
	Увеличено количество домовладений, обеспеченных водой нормативного качества
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ

	5.1.3
	Задача 3 «Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа»
	Обеспечена надежность и безопасность системы газоснабжения Окуловского муниципального округа
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ

	5.1.4
	Задача 4 «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе»
	Снижены затраты на энергоресурсы, улучшена надежность и качество тепло- и энергоснабжения, сокращены потери тепла
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ

	5.1.5
	Задача 5 «Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань»

	Обеспечена бесперебойная работа бань
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ

	5.1.6
	Задача 6 «Субсидии в 2026 году на финансовое обеспечение затрат связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
	Обеспечено бесперебойное функционирование объектов холодного водоснабжения и водоотведения
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ

	6
	Комплекс процессных мероприятий 
 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном округе»

	
6.1
	Ответственный за реализацию
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	
2026-2030 гг.

	6.1.1
	Задача 1 «Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда»
	 Повышена безопасность и комфортность проживания, увеличен срок службы зданий, снижена аварийность
	 Количество проведенных отдельных видов работ по капитальному и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального жилого фонда

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа»

	7.1
	Ответственный за реализацию
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	
2026-2030 гг.

	7.1.1
	Задача 1 «Приобретение благоустроенных жилых помещений»
	Приобретены жилые помещения на территории Окуловского муниципального округа
	Количество приобретаемых жилых помещений гражданам

	8
	Комплекс процессных мероприятий
 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

	8.1
	Ответственный за реализацию
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа
	
2026-2030 гг.

	8.1.1
	Задача 1  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»
	 Обеспечена деятельность муниципальных учреждений, предоставляющих услуги в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства

	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований




5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	130 700,93865
	86 554,874
	29 228,709
	29 228,709
	29 228,709
	304 941,93965

	Федеральный бюджет
	12 164,05523
	41 371,05287
	4 520,50895
	4 520,50895
	4 520,50895
	67 096,63495

	Областной бюджет
	15 370,16599
	26 140,56101
	5 416,68101
	5 416,68101
	5 416,68101
	57 760,77003

	Местный бюджет
	103 166,71743
	19 043,26012
	19 291,51904
	19 291,51904
	19 291,51904
	180 084,53467

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Новгородская область)»
	7 709, 099
	63 726,90
	5 579,02
	5 579,02
	5 579,02
	88 173,059

	Федеральный бюджет
	4 120,10
	40 336,70
	3 494,40
	3 494,40
	3 494,40
	54 940,00

	Областной бюджет
	2 323,90
	22 752,50
	2 028,62
	2 028,62
	2 028,62
	31 162,26

	Местный бюджет
	1265,099
	637,70
	56,000
	56,00
	56,00
	2 070,799

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Региональный проект “Формирование комфортной городской среды” ( Новгородская область) в том числе:
	9 213 098,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 213 098,71

	Благоустройство общественной территории «Благоустройство пешеходной зоны вдоль ул. Магистральная».
 174350 Российская Федерация, Новгородская область, Окуловка, ул. Магистральная
	9 213 098,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 213 098,71

	Благоустройство общественной территории «Детская площадка на ул. Ленинградская».
 174351 Российская Федерация, Новгородская область, Окуловка, ул. Ленинградская
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	7 075,65965
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 075,65965

	Областной бюджет
	294,81935
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	294,81935

	Местный бюджет
	1842,61971
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1842,61971

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Реализация мероприятий федерального проекта “Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг”
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	18 801,370

	Федеральный бюджет
	968,29558
	1 034,35287
	1 026,10895
	1 026,10895
	1 026,10895
	5 080,97530

	Областной бюджет
	1 701,1718
	1 777,96101
	1 777,96101
	1 777,96101
	1 777,96101
	8 813,01584

	Местный бюджет
	1 090,80662
	947,96012
	956,20404
	956,20404
	956,20404
	4 907,37886

	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Комплекс процессных мероприятий                                                                                                                                                                                           «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории Окуловского муниципального округа»
	49,686,10872
	10 069,50000
	11 041,21500
	11 041,21500
	11 041,21500
	92879,25372

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	5 024,762
	1 610,10
	1 610,10
	1 610,10
	1 610,10
	11 465,162

	Местный бюджет
	44 661,34672
	8 459,40
	9 431,115
	9 431,115
	9 431,115
	81 414,09172

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном округе»
	13 671,32272
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	14 471,32272

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	6 025,51284
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 025,51284

	Местный бюджет
	7 645,80988
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	8 445,80988

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном округе»
	3 558,02100
	369,10
	369,10
	369,10
	369,10
	5 034,421

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	3 558,021
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	5 034,421

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа»
	2 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 750,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 750,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства на территории Окуловского муниципального округа» ,
	40 353,0145
	8 429,100
	8 279,100
	8 279,100
	8 279,100
	73 619,4145

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	40 353,0145
	8 429,100
	8 279,100
	8 279,100
	8 279,100
	73 619,4145

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.

	
	УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
от «28» июля  2026 года  № 6


комплекса процессных мероприятий «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории 
Окуловского муниципального округа»
1. Общие положения
	Ответственный (отдел, комитет Администрации округа) 
	комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности,  председатель комитета Алексеева Лилия Валерьевна

	Связь с государственной программой Новгородской области
	Государственная программа Новгородской области  «Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Новгородской области



2. Показатели комплекса процессных мероприятий *
	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Уличное освещение»
	

	1.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет ЖКХ и ДД, Отраслевые (функциональные) органы

	2
	Задача «Строительство, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения»

	2.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет ЖКХ и ДД, 
Отраслевые (функциональные) органы

	3
	Задача  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии»

	3.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет ЖКХ и ДД, Отраслевые (функциональные) органы 

	4
	Задача «Благоустройство и содержание кладбищ»

	4.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет ЖКХ и ДД, 
МБУ “Чистый город”,  Отраслевые (функциональные) органы

	5
	Задача «Обустройство и восстановление воинских захоронений»

	5.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет ЖКХ и ДД, 
Отраслевые (функциональные) органы

	6
	Задача «Строительство кладбища традиционного захоронения»

	6.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел строительства, градостроительства и архитектуры Администрации Окуловского муниципального округа

	7
	Задача «Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом»

	7.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет ЖКХ и ДД, 
Отраслевые (функциональные) органы

	8
	Задача «Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив”»

	8.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Общий отдел, 
Отраслевые (функциональные) органы

	9
	Задача «Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов»

	9.1.
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет ЖКХ и ДД, 
МБУ “Чистый город”,  Отраслевые (функциональные) органы

	10
	Задача «Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа»

	10.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Общий отдел

	11
	Задача «Реализация прочих мероприятий муниципальной программы»

	11.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Комитет ЖКХ и ДД, 
МБУ “Чистый город”,  
Общий отдел,
Отраслевые (функциональные) органы

	12
	Задача  «Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0»»

	12.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Отраслевые (функциональные) органы

	13.
	Задача «Осуществление мероприятий по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

	13.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	шт.
	х
	2024
	4
	1
	1
	1
	1
	Комитет ЖКХ и ДД, 
Отраслевые (функциональные) органы

	[bookmark: _Hlk231904062]14.
	Задача «Реализация практики инициативного бюджетирования  «Народный бюджет»  в Окуловском муниципальном округе»

	14.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	х
	100
	100
	100
	100
	Общей отдел, Отраслевые (функциональные) органы



гр.3 Указывается уровень соответствия: «ГП НО» (государственной программы Новгородской области) «КПМ» (комплекса процессных мероприятий). Допускается установление одновременно нескольких уровней.





3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026  году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача «Уличное освещение»

	1.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	2
	Задача «Строительство, техническое обслуживание т ремонт сетей уличного освещения»

	2.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	3
	Задача  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии»

	3.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	4
	Задача «Благоустройство и содержание кладбищ»

	4.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	5
	Задача «Обустройство и восстановление воинских захоронений»

	5.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	6
	Задача «Строительство кладбища традиционного захоронения»

	6.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	7
	Задача «Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом»

	7.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	8
	Задача «Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив”»

	8.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	9
	Задача «Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов»

	9.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	10
	Задача «Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа»

	10.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	11
	Задача «Реализация прочих мероприятий муниципальной программы»

	11.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	12
	Задача  «Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0»»

	12.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100

	13
	Задача «Осуществление мероприятий по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

	13.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4
	х
	х
	х
	100

	14.
	Задача «Реализация практики инициативного бюджетирования  «Народный бюджет» в Окуловском муниципальном округе»

	14.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Уличное освещение»

	1.1.
	Произведена оплата за электроэнергию (уличное освещение)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024 -2025 гг. - оплата производилась согласно счетам на оплату за потребленную электроэнергию;
2026 -2030 гг. -планируется полностью оплачивать счета на оплату за потребленную электроэнергию
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Задача «Строительство, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения»

	1.2.
	Выполнены работы по строительству, техническому обслуживанию сетей уличного освещения согласно поступившим заявлениям

	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024  - 2025 гг. – заключены контракты на  строительство и обслуживание сетей;
2026 – 2030 гг. планируется заключить контракты на  строительство и обслуживание сетей
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Задача  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии»

	1.3
	Приобретены и установлены энергоэффективные светильники
	Приобретение товаров, работ услуг
	2024  - 2030 гг. – замена на энергоэффективные светильники уличного освещения
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Задача «Благоустройство и содержание кладбищ»

	4.1
	Выполнены работы по обеспечению содержания мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии согласно муниципальному заданию
	Оказание услуг (выполнение работ)
	2024  – 2030 гг.  ликвидация несанкционированных свалок, обустройство ограждения, ремонт контейнерных площадок, расчистка дорожек от снега, от песка (в зависимости от времени года), спиливание аварийных деревьев
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2
	Выполнены работы по обеспечению содержания мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии
	Приобретение товаров, работ, услуг.
	2024  – 2030 гг.  ликвидация несанкционированных свалок, обустройство ограждения, ремонт контейнерных площадок, расчистка дорожек от снега, от песка (в зависимости от времени года), спиливание аварийных деревьев
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Задача «Обустройство и восстановление воинских захоронений»

	5.1
	Выполнены работы по благоустройству воинских захоронений
	Приобретение товаров, работ, услуг.
	2024 – 2025 гг. – мероприятий не проводилось;
2026 -2030 гг.  – работы по благоустройству воинских захоронений
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Задача «Строительство кладбища традиционного захоронения»

	6.1
	Выполнена актуализация ПСД
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024-2025 гг.– не производилось;
2026 г. -планируется актуализировать ПСД;
2027 - 2030 г. – не будет осуществляться.
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	6.2
	Расширение территории кладбища традиционного захоронения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024-2025 гг.– не производилось;
2026 г. -планируется разработка ПД;
2027 - 2030 г. – не будет осуществляться.
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	Задача «Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом»

	7.1
	Выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024 г.-2030 Ежегодное заключение муниципальных контрактов по уничтожению борщевика
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	8
	Задача «Практика инициативного бюджетирования «Практика поддержки местных инициатив»

	8.1
	Реализована программа ППМИ
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Участие в конкурсном отборе и реализации практики инициативного бюджетирования  «Практика поддержки местных инициатив»
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	8.2
	Реализована программа ППМИ в Новгородской области
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Участие в конкурсном отборе и реализации практики инициативного бюджетирования  «Практика поддержки местных инициатив»
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Задача «Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов»

	9.1 
	Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов согласно муниципальному заданию
	Оказание услуг (выполнение работ)
	2024 – 2030 гг. – ликвидация свалок  по предписаниям и заявлениям.
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	9.2
	Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024 – 2030 гг. – ликвидация свалок  по предписаниям и заявлениям.
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	Задача «Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа»

	10.1
	Реализованы инициативные проекты
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Выдвижение гражданами и реализация инициативных проектов на территории Окуловского муниципального округа
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	Задача «Реализация прочих мероприятий муниципальной программы»

	11.1
	Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа согласно муниципальному контракту
	Оказание услуг (выполнение работ)
	2024-2030 гг.
Ежегодно выполняются работы по украшению округа к праздникам, проводится акарицидная обработка от клещей, проводятся работы по спиливанию аварийных и санитарной обрезке деревьев, по заявке жителей проводятся работы по ремонту пешеходных дорожек и/или мостов, окос травы, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение новых элементов на детские и/или спортивные площадки, благоустройство общественных территорий, вывоз отходов.
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	11.2
	Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024-2030 гг.
Ежегодно выполняются работы по украшению округа к праздникам, проводится акарицидная обработка от клещей, проводятся работы по спиливанию аварийных и санитарной обрезке деревьев, по заявке жителей проводятся работы по ремонту пешеходных дорожек и/или мостов, окос травы, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение новых элементов на детские и/или спортивные площадки, благоустройство общественных территорий, вывоз отходов.
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	11.3
	Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа в рамках Территориального Общественного Самоуправления
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2026 г. – Реализация практики инициативного бюджетирования Территориального Общественного Самоуправления (ТОС)
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	12
	Задача  «Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0»»

	12.1
	Реализован проект “Наш выбор 2.0”
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Участие в конкурсном отборе и реализация  практики инициативного бюджетирования «Наш выбор 2.0»
	   %
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	[bookmark: _Hlk231904363]13
	Задача «Осуществление мероприятий по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

	13.1
	Осуществлены мероприятия по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024-2030
Ежегодно проводятся работы по обустройству или реконструкции контейнерных площадок  
	%
	1
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	14
	Задача «Реализация практики инициативного бюджетирования  «Народный бюджет» в Окуловском муниципальном округе»

	14.1
	Реализованы инициативные проекты практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет» 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Участие в конкурсном отборе и реализации практики инициативного бюджетирования  «Народный бюджет»
	%
	х
	2024
	х
	100
	100
	100
	100









5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

		
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории Окуловского муниципального округа» (всего), в том числе:
	45 680,50872
	10 069,500
	11 041,215
	11 041,215
	11 041,215
	88 873,65372

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	5 024,762
	1 610,100
	1 610,100
	1 610,100
	1 610,100
	11 465,162

	Местный бюджет
	40 655,74672
	8 459,400
	9 431,115
	9 431,115
	9 431,115
	77 408,49172

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1 Уличное освещение 
 (Произведена оплата за электроэнергию) (всего), в том числе:
	16 825,00
	6 070,00
	7 041,715
	7 041,715
	7 041,715
	44 020,145

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	16 825,00
	6 070,00
	7 041,715
	7 041,715
	7 041,715
	44 020,145

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.1 Строительство, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения  
(Выполнены работы по строительству, техническому обслуживанию сетей уличного освещения согласно поступившим заявлениям) (всего), в том числе:
	5 563,334 
	640,00
	640,00 
	640,00
	640,00
	8 123,334

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	5 563,334 
	640,0 0
	640,00 
	640,00
	640,00
	8 123,334

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 
(Приобретены и установлены энергоэффективные светильники) (всего), в том числе:
	2 649,46217
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	3037,46217

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2 649,46217
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	3 037,46217

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.1 Благоустройство и содержание кладбищ
(Выполнены работы по обеспечению содержания мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии согласно муниципальному заданию) (всего), в том числе:
	598,987
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00  
	798,987

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	598,987
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00  
	798,987

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.2 Благоустройство и содержание кладбищ
 «Выполнены работы по обеспечению содержания мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии» (всего), в том числе:
	895,50
	265,00
	265,00
	265,00
	265,00
	1 955,50

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	895,50
	265,00
	265,00
	265,00
	265,00
	1 955,50

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.1 Обустройство и восстановление воинских захоронений
(Выполнены работы по благоустройству воинских захоронений» (всего), в том числе:
	245,0  
	145,0  
	145,0  
	145,0   
	145,0  
	825,0

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	245,0  
	145,0  
	145,0  
	145,0   
	145,0  
	825,0

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.1 Строительство кладбища традиционного захоронения
 (Выполнена актуализация ПСД)  (всего), в том числе:
	1 000,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,0

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	1 000,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,0

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.2 Расширение территории кладбища традиционного захоронения  (всего), в том числе:
	448,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	448,000

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	448,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	448,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 7.1 Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом
(Выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом), (всего), в том числе:
	1 261,100
	279,4 
	279,4
	279,4
	279,4
	2 378,7

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	1 261,100
	279,4 
	279,4
	279,4
	279,4
	2 378,7

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 8.1 Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив” (Реализована программа ППМИ) (всего), в том числе:
	1960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1960,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	1460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1460,00

	Местный бюджет
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 8.2 Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив» (Реализована программа ППМИ в Новгородской области) (всего), в том числе:
	1 300,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,0

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	1 300,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,0

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 9.1 Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов
 (Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов согласно муниципальному заданию) (всего), в том числе:
	532,86
	252,86
	252,86
	252,86
	252,86
	1 544,30

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	532,86
	252,86
	252,86
	252,86
	252,86
	1 544,30

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 9.2 Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов
 (Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов) (всего), в том числе:
	460,140
	460,140
	460,140
	460,140
	460,140
	2 300,7

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	460,140
	460,140
	460,140
	460,140
	460,140
	2 300,7

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 10.1 Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа (Реализованы инициативные проекты) (всего), в том числе:
	1 610,1
	1 610,1
	1 610,1
	1 610,1
	1 610,1
	8 050,5

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	1 610,1
	1 610,1
	1 610,1
	1 610,1
	1 610,1
	8 050,5

	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 11.1 Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа согласно муниципальному заданию) (всего), в том числе:
	6021,203
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	6221,203

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	6021,203
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	6221,203

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 11.2 Реализация прочих мероприятий муниципальной программы
 (Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа) (всего), в том числе:
	5 070,22055
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	5 670,22055

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	5 070,22055
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	5 670,22055

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 11.3 Реализация прочих мероприятий муниципальной программы
 (Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа в рамках Территориального Общественного Самоуправления) (всего), в том числе:
	451,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	451,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	151,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151,00

	Местный бюджет
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 12.1  Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0»(Реализован проект “Наш выбор 2.0”) (всего), в том числе:
	2159,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2159,07

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	1359,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1359,7

	Местный бюджет
	800,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,0

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 13.1  «Осуществление мероприятий по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»  (Осуществлены мероприятия по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов)
	635,13200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	635,13200

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	444,59200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	444,59200

	Местный бюджет
	190,5400
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190,5400

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 14.1 Реализация практики инициативного бюджетирования  «Народный бюджет» в Окуловском муниципальном округе  (Реализованы инициативные проекты практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет»)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем (2026) году
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки* 
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование комитета, отдела)
	Вид подтверждающего документа **

	Задача  1 «Уличное освещение»

	Мероприятие 1.1  «Произведена оплата за электроэнергию»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа, 
 отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	
В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	
Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД,
М.А. Ахматова,   ведущий специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа;
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке.
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа,  отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Задача  2 «Строительство, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения»

	Мероприятие 2.1  «Выполнены работы по строительству, техническому обслуживанию сетей уличного освещения» 
	-
	-
	-

	Контрольная точка 2.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 2.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД,
М.А. Ахматова,   ведущий специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа;
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке.
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа,
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Задача  3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии»

	Мероприятие 3.1  «Приобретены и установлены энергоэффективные светильники»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 3.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 3.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 3.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД,
М.А. Ахматова,   ведущий специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа;
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 3.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача 4 «Благоустройство и содержание кладбищ»

	Мероприятие  4.1 «Выполнены работы по обеспечению содержания мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии согласно муниципальному заданию» 
	-
	-
	 - 

	Контрольная точка 4.1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	Непозднее 15 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств
	Л.В. Алексеева -  председатель комитета ЖКХ и ДД

	Муниципальное задание

	Контрольная точка 4.1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	Не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания

	Л.В. Алексеева -  председатель комитета ЖКХ и ДД
С.А. Карпов – директор 
МБУ «Чистый город»  
	Соглашение

	Контрольная точка 4.1.3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)
	-
	-
	-

	Контрольная точка 4.1.4 Услуга оказана (работы выполнены) 
	Отчетный год
	С.А. Карпов – директор 
МБУ «Чистый город»  
	-

	Контрольная точка 4.1.5 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	До 01 февраля, следующего за отчетным
	С.А. Карпов – директор 
МБУ «Чистый город» 
	Отчет о выполнении  муниципального задания

	Мероприятие 4.2  «Выполнены работы по обеспечению содержания мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 4.2.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н Васильева. -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 4.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 4.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД,
М.А. Ахматова,   ведущий специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа;
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 4.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа, отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Задача 5  «Обустройство и восстановление воинских захоронений»

	Мероприятие 5.1 «Выполнены работы по благоустройству воинских захоронений»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 5.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа, 
 отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 5.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 5.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД,
М.А. Ахматова,   ведущий специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа;
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 5.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа,
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Задача 6 «Строительство кладбища традиционного захоронения»

	Мероприятие 6.1   «Выполнена актуализация ПСД»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 6.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 6.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е. Н. Васильева-  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 6.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	А.Л. Степанов – заведующий отделом строительства, градостроительства и архитектуры  Администрации Окуловского муниципального округа  
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 6.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Мероприятие 6.2   «Расширение территории кладбища традиционного захоронения»
	
	
	

	Контрольная точка 6.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 6.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е. Н. Васильева-  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 6.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	А.Л. Степанов – заведующий отделом строительства, градостроительства и архитектуры  Администрации Окуловского муниципального округа  
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 6.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача  7 «Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом»

	Мероприятие 7.1  «Выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 7.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа, 
 отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок

	Контрольная точка 7.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 7.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД,
М.А. Ахматова,   ведущий специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа;
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 7.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа,
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Задача 8  «Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив”»

	Мероприятие 8.1 «Реализована программа ППМИ»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 8.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок

	Контрольная точка 8.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа, 
 отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 8.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	С.В. Буданова -  заведующий общего отдела Администрации Окуловского муниципального округа,
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 8.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа, 
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Мероприятие 8.2 «Реализована программа ППМИ в Новгородской области»
	
	
	

	Контрольная точка 8.1.1 Закупка включена в план закупок
	Контрольная точка 8.1.1 Закупка включена в план закупок
	Контрольная точка 8.1.1 Закупка включена в план закупок
	Контрольная точка 8.1.1 Закупка включена в план закупок

	Контрольная точка 8.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Контрольная точка 8.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Контрольная точка 8.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Контрольная точка 8.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	Контрольная точка 8.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	Контрольная точка 8.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	Контрольная точка 8.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	Контрольная точка 8.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  


	Контрольная точка 8.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Контрольная точка 8.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Контрольная точка 8.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	Контрольная точка 8.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту

	Задача  9 «Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов»

	Мероприятие 9.1  « Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов согласно муниципальному заданию» 
	-
	-
	-

	Контрольная точка 9.1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	Непозднее 15 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств
	Л.В. Алексеева -  председатель комитета ЖКХ и ДД

	Муниципальное задание

	Контрольная точка 9.1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	Не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания

	Л.В. Алексеева -  председатель комитета ЖКХ и ДД
С.А. Карпов – директор
МБУ «Чистый город»
	Соглашение

	Контрольная точка 9.1.3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)
	-
	-
	-

	Контрольная точка 9.1.4 Услуга оказана (работы выполнены) 
	Отчетный год
	С.А. Карпов – директор
МБУ «Чистый город»
	-

	Контрольная точка 9.1.5 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	До 01 февраля, следующего за отчетным
	С.А. Карпов – директор
МБУ «Чистый город»
	Отчет о выполнении  муниципального задания

	Мероприятие 9.2  « Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 9.2.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок

	Контрольная точка 9.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 9.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД,
М.А. Ахматова,   ведущий специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа;
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 9.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа,
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Задача 10 «Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа»

	Мероприятие 10.1 «Реализованы инициативные проекты»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 10.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок

	Контрольная точка 10.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа

	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 10.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	С.В. Буданова -  заведующий общего отдела Администрации Окуловского муниципального округа

	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 10.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача 11 «Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа»

	Мероприятие 11.1 «Проведены прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского муниципального округа согласно муниципальному заданию»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 11.1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	Непозднее 15 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств
	Л.В. Алексеева -  председатель комитета ЖКХ и ДД

	Муниципальное задание

	Контрольная точка 11.1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	Не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания

	Л.В. Алексеева -  председатель комитета ЖКХ и ДД
С.А. Карпов – директор 
МБУ «Чистый город»
	Соглашение

	Контрольная точка 11.1.3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)
	-
	-
	-

	Контрольная точка 11.1.4 Услуга оказана (работы выполнены) 
	Отчетный год
	С.А. Карпов – директор
МБУ «Чистый город»
	-

	Контрольная точка 11.1.5 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	До 01 февраля, следующего за отчетным
	С.А. Карпов – директор 
МБУ «Чистый город»
	Отчет о выполнении  муниципального задания

	Мероприятие 11.2  «Проведены прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского муниципального округа»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 11.2.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 11.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 11.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 11.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Мероприятие 11.3 «Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа в рамках Территориального Общественного Самоуправления»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 11.3.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок

	

Контрольная точка 11.3.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 11.3.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	С.В. Буданова -  заведующий общего отдела Администрации Окуловского муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 11.3.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача 12  «Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0»»

	Мероприятие 12.2 «Реализован проект “Наш выбор 2.0”»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 12.2.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 12.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 12.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 12.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Задача 13 «Осуществление мероприятий по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» 

	Мероприятие 13.1 Осуществлены мероприятия по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	-
	-
	-

	Контрольная точка 13.1.2  Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок

	Контрольная точка 13.1.3  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 13.1.3   Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева – председатель комитета ЖКХ и ДД
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 13.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача 14 «Реализация практики инициативного бюджетирования  «Народный бюджет» в Окуловском муниципальном округе»

	Мероприятие 14.1  Реализованы инициативные проекты практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 14.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 14.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 14.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 14.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение


* Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).
	
	




УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
от «28» июля  2026 года  № 6


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном округе»
1. Общие положения
	Ответственный (отдел, комитет Администрации округа) 
	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа, председатель комитета Алексеева Лилия Валерьевна

	Связь с государственной программой Новгородской области
	Государственная программа: «Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Новгородской области»;



2. Показатели комплекса процессных мероприятий *

	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача  «Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни»

	1.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	убывание
	единиц
	х
	2024
	22
	21
	20
	19
	18
	Комитет ЖКХ и ДД 

	2. 
	Задача «Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды»

	2.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	убывание
	единиц
	х
	2024
	30
	29
	28
	27
	26
	Комитет ЖКХ и ДД, 
Отдел строительства, градостроительства и архитектуры

	3
	Задача «Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа»

	3.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	убывание
	единиц
	х
	2024
	6
	5
	4
	3
	3
	Комитет  ЖКХ и ДД

	4
	Задача «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе»

	4.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	убывание
	единиц
	х
	2024
	1
	1
	1
	0
	0
	Комитет  ЖКХ и ДД 

	5
	Задача «Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань»

	5.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	убывание
	единиц
	х
	2024
	3
	3
	2
	2
	2
	Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального округа,  комитет ЖКХ и ДД

	6
	Задача «Субсидия в 2026 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности»

	6.1.
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	-
	единиц
	х
	2024
	2
	2
	2
	2
	2
	Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального округа,  комитет ЖКХ и ДД


* Приводится при необходимости.
гр.3 Указывается уровень соответствия: «ГП НО» (государственной программы Новгородской области) «КПМ» (комплекса процессных мероприятий). Допускается установление одновременно нескольких уровней.


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача  «Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни»

	1.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	22
	22

	2
	Задача «Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды»

	2.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	30
	30

	3
	Задача «Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа»

	3.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	6
	6

	4
	Задача «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе»

	4.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	1

	5
	Задача    «Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань»

	5.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	3
	3

	6
	Задача «Субсидия в 2026 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности»

	6.1
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	2
	2




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача  «Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни»

	1.1
	Выполнены мероприятия по обеспечению населения водой нормативного качества
	Приобретение товаров, работ,  услуг
	2024 г. – выполнен ремонт участка главного водовода
2025 г. – выполнен ремонт участка д. Окуловка; 
 разведывательное бурение скважины в п. Боровенка
2026 – 2030 гг. – по мере необходимости будут проводится 
	единицы
	1
	2024
	2
	2
	2
	3
	4

	2
	Задача  «Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды»

	2.1
	Построена сеть централизованного водоснабжения
	Приобретение товаров, работ,  услуг
	В 2026г.  – ПСД на строительство сети водоснабжения
	км
	х
	2024
	0,5
	х
	х
	х
	х

	2.2
	Реализация мероприятий муниципальной программы в области водоснабжения  и водоотведения
	Приобретение товаров, работ,  услуг
	В 2026г.  – строительство сети водоснабжения по улице Бианки + капитальный ремонт по ул. Новгородская
	км
	х
	2024
	0,5 + 0,71
	х
	х
	х
	х 

	3
	Задача «Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа»

	3.1
	Выполнено техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования на территории Окуловского муниципального округа
	Приобретение товаров, работ,  услуг
	2024-2030 гг. безаварийная работа систем газоснабжения
(согласно муниципальному контракту выполнены работы) 
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Задача «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе»

	4.1
	Произведена оплата счетов на общедомовые теплосчетчики 
	Осуществление текущей деятельности
	2024 – 2025 гг. – мероприятий не проводилось 
2026-2030 гг. в случае установки тепловых счетчиков  в многоквартирных домах  
	х
	х
	2024
	х
	х
	х
	х
	х

	5
	Задача «Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань»

	5.1
	Воспользовались услугами  ООО «Банно-прачечный комплекс» 
	Предоставление субсидий
	2024 – 2030 гг. –посещения не менее 950 чел. в месяц

	чел.
	10535
	2024
	11400
	11400
	11400
	11400
	11400

	6
	Задача «Субсидия в 2026 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности»

	6.1
	Обеспечили бесперебойное функционирование объектов холодного водоснабжения и водоотведения
	Предоставление субсидий
	2024-2030гг.-
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100




5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном округе» (всего), в том числе:
	13 671,32272
	200,00
	200,0
	200,0
	200,0
	14 471,32272

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	6 025,51284
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 025,51284

	Местный бюджет
	7 645,80988
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	8445,80988

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1 Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни
 (Выполнены мероприятия по обеспечению населения водой нормативного качества) (всего), в том числе:
	256,19432
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	656,19432

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	256,19432
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	656,19432

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.1 Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды
(Построена сеть централизованного водоснабжения)  (всего), в том числе:
	985,15748
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	985,15748

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	985,15748
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	985,15748

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.2 Реализация мероприятий муниципальной программы в области водоснабжения и водоотведения  (всего), в том числе:
	 6 695,15871
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 695,15871

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	6 025,51284
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 025,51284

	Местный бюджет
	669,64587
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	669,64587

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.1 Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа
(Выполнено техническое обслуживание газопроводов, газовых сетей и газового оборудования на территории Окуловского муниципального округа) (всего), в том числе:
	609,36755
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	809,3676

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	609,36755
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	809,3676

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.1 Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе
 (Произведена оплата счетов по общедомовым теплосчетчикам) (всего), в том числе:
	246,66666
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	446,66666

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	246,66666
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	446,66666

	Внебюджетное источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.1 Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань
(Воспользовались услугами  ООО «Банно-прачечный комплекс»)
	2 501,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 501,4

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2 501,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 501,4

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.1 «Субсидия в 2026 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности»

	2 377,378
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 377,378

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2 377,378
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 377,378

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем (2026) году

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки*
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование комитета, отдела)
	Вид подтверждающего документа **

	Задача 1 « Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни »

	Мероприятие 1.1  «Выполнены мероприятия по обеспечению населения водой нормативного качества»  
	-
	-
	-

	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Е.В. Маклак – ведущий служащий-эксперт комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача 2 « Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды»

	Мероприятие 2.1 «Построена сеть централизованного водоснабжения»  
	-
	-
	-

	Контрольная точка 2.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 2.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	А.Л. Степанов – заведующий отделом строительства, градостроительства и архитектуры  Администрации, 
Л.В. Алексеева – председатель комитета ЖКХ и ДД
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Мероприятие 2.2 «Построена сеть централизованного водоснабжения»  
	-
	-
	-

	Контрольная точка 2.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 2.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	А.Л. Степанов – заведующий отделом строительства, градостроительства и архитектуры  Администрации, 
Л.В. Алексеева – председатель комитета ЖКХ и ДД
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача 3  «Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа»

	Мероприятие 3.1 «Выполнено техническое обслуживание газопроводов, газовых сетей и газового оборудования на территории Окуловского муниципального округа»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 3.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 3.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 3.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Е.В. Маклак – ведущий служащий-эксперт комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 3.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача  4 «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе»

	Мероприятие 4.1 « Произведена оплата счетов по общедомовым теплосчетчикам»
	-
	- 
	-

	Контрольная точка 4.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 4.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 4.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Е.В. Маклак – ведущий служащий-эксперт комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 4.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Задача   5 «Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань»

	Мероприятие 5.1 «Воспользовались услугами  ООО «Банно-прачечный комплекс»
	Согласно решению о порядке  предоставления субсидии, направляемой на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим на территории Окуловского муниципального округа услуги бани по тарифам, не обеспечивающим обеспечение издержек
	Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального округа, комитет ЖКХ и ДД 
	-

	Задача 6 «Субсидия в 2026 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности»

	Мероприятие 6.1 «Субсидия в 2026 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности»
	Согласно решению о порядке  предоставления субсидии, направляемой на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим на территории Окуловского муниципального округа услуги бани по тарифам, не обеспечивающим обеспечение издержек
	Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального округа, комитет ЖКХ и ДД 
	-


* Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся 
ежегодно).
** Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
	
	



























УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
от «28» июля  2026 года  № 6


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном округе»
1. Общие положения
	Ответственный (отдел, комитет Администрации округа) 
	комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа, председатель комитета Алексеева Лилия Валерьевна

	Связь с государственной программой Новгородской области
	Государственная программа Новгородской области  «Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Новгородской области»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий *

	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача  «Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда»
	

	1.1
	Количество проведенных отдельных видов работ по капитальному и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального жилого фонда
	КПМ
	возраста-ние
	условная единица
	4
	2024
	13
	16
	19
	22
	25
	Комитет ЖКХ и ДД,  Отраслевые (функциональные) органы


* Приводится при необходимости.
гр.3 Указывается уровень соответствия: «ГП НО» (государственной программы Новгородской области) «КПМ» (комплекса процессных мероприятий). Допускается установление одновременно нескольких уровней.


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача  «Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда»

	1.1.
	Количество проведенных отдельных видов работ по капитальному и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального жилого фонда
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	13
	13




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	1.
	Задача  «Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда»

	1.1.
	Проведены обследования технического состояния муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального округа
	 Приобретение товаров, работ, услуг 
	2024 г. – проведены обследования 3-х жилых помещений;
2025  г. – проведены обследования 2-х жилых помещений;
2026  г. – планируется произвести обследование 3-х жилых помещений;
2027  –2030 гг. -  по заявлениям граждан
	единица
	3
	2024
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	Проведен ремонт муниципального жилищного фонда
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024 – проведен ремонт в 1 жилом помещении;
2025 – проведен ремонт в 2-х жилых помещениях;
2026 г.  – планируется провести текущий ремонт в 2-х жилых помещениях;
2027 –  2030 гг. по заявлениям граждан
	условная единица
	1
	2024
	10
	12
	14
	16
	18

	1.3
	Произведена оплата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взносы)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024 – ежемесячная оплата счетов;
2025 - ежемесячная оплата счетов;
2026 - ежемесячная оплата счетов;
2027-2030 - ежемесячная оплата счетов
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном округе» (всего), в том числе:
	3558,021
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	5034,4210

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	3558,021
	369,1
	369,1
	369,1
	369,1
	5034,4210

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда»
«Проведены обследования технического состояния муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального округа» (всего), в том числе:
	150,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	350,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	150,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	350,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда»
«Проведен ремонт муниципального жилищного фонда» (всего), в том числе:
	2408,021
	319,1
	319,1
	319,1
	319,1
	3684,4210

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2408,021
	319,1
	319,1
	319,1
	319,1
	3 684,421

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда» 
«Произведена оплата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взносы)» (всего), в том числе:
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
			1 000,0

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем (2026) году

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки* 
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование комитета, отдела)
	Вид подтверждающего документа **

	Задача 1  «Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда»

	Мероприятие 1.1  «Проведены обследования технического состояния муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального округа»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД;
М.Д. Варасова – главный служащий-эксперт  комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	
Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение

	Мероприятие 1.2 «Проведен ремонт муниципального жилищного фонда»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 1.2.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 1.2.2  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева -  заведующий отделом закупок  Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 1.2.3  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Л.В. Алексеева, председатель комитета ЖКХ и ДД;
М.Д. Варасова – главный служащий-эксперт  комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа,  
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ

	Контрольная точка 1.2.4   Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа ,
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение

	Мероприятие 1.3. «Произведена оплата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взносы)»
	
	
	

	Контрольная точка 1.2.1 Заключение договора на оказание услуг
	Ежегодно договор направляется СНКО
	Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа ,
отраслевые (функциональные) органы
	Договор

	Контрольная точка 1.2.2   Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течении 7 рабочих дней с даты получения счетов
	Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа ,
отраслевые (функциональные) органы
	Счета на оплату


* Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).
** Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки
	
	



























УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
от «28» июля  2026 года  № 6


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа»
1. Общие положения
	Ответственный (отдел, комитет Администрации округа) 
	комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального округа, председатель комитета Алексеева Лилия Валерьевна

	Связь с государственной программой Новгородской области
	



2. Показатели комплекса процессных мероприятий *
	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача  «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа »
	

	1.1
	Количество приобретаемых жилых помещений гражданам
	КПМ
	возрастание
	единиц
	0
	2024
	1
	х
	х
	х
	х
	Комитет ЖКХ и ДД


* Приводится при необходимости.
гр.3 Указывается уровень соответствия: «ГП НО» (государственной программы Новгородской области) «КПМ» (комплекса процессных мероприятий). Допускается установление одновременно нескольких уровне






3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Задача  «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа»

	1.1.
	Количество приобретаемых жилых помещений гражданам
	КПМ
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	х
	х
	х
	х
	1




4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	1.
	Задача  «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа»

	1.1.
	Приобретено благоустроенное жилое помещение
	Приобретение товаров, работ, услуг
	2024 г. –  мероприятий не проводилось;
2025 – мероприятий не проводилось;
2026 г. – планируется приобрести 1 жилое помещение;
2027-2030 гг. в случае вступления в силу судебных решений будут приобретены жилые помещения гражданам
	единицы
	0
	2024
	1
	х
	х
	х
	х








5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа» (всего), в том числе:
	2 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 750,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 750,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1 Приобретение благоустроенных жилых помещений
(Приобретено благоустроенное жилое помещение) (всего), в том числе:
	2 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 750,00

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	2 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 750,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем (2026) году

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки* 
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование комитета, отдела)
	Вид подтверждающего документа **

	Задача   1 Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа»

	Мероприятие 1.1  «Приобретено благоустроенное жилое помещение»
	-
	-
	-

	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок
	В течение 10 рабочих дней после сбора коммерческих предложений
	Е.Н. Васильева - заведующий отделом закупок Администрации Окуловского муниципального округа
	Реестр закупок 

	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	В течение 3-5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания заказчиком контракта
	Е.Н. Васильева - заведующий отделом закупок Администрации Окуловского муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке
	Н.А. Константинова – главный специалист комитета ЖКХ и ДД Администрации Окуловского муниципального округа
	Передаточный акт

	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	В течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа(ов) о приемке
	Е.Г. Дергачева–  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального округа
	Платежное поручение


* Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).
** Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
	
	






УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
от «28» июля  2026 года  № 6


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» 
1. Общие положения
	Ответственный (отдел, комитет Администрации округа) 
	комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, председатель комитета Алексеева Лилия Валерьевна

	Связь с государственной программой Новгородской области
	



2. Показатели комплекса процессных мероприятий *
	№
п/п
	
Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача   «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	х
	%
	х
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	МБУ «Чистый город»






3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Задача   «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	КПМ
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Задача   «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Выдана субсидия МБУ “Чистый город”
	Осуществление текущей деятельности
	Оказание услуг по содержанию и благоустройству территории. 
	х
	х
	2024
	х
	х
	х
	х
	х



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:
	40 353,01
45
	8 429,10
	8 279,10
	8 279,10
	8 279,10
	73619,4145


	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	40 353,01
45
	8 429,10
	8 279,10
	8 279,10
	8 279,10
	73619,4145

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем (2026) году

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки* 
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование комитета, отдела)
	Вид подтверждающего документа **

	Задача   «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»


* Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).
** Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.



Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы (наименование)

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Временные характеристики показателя*
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 
	Срок представления годовой отчетной информации 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля освоенных бюджетных средств на исполнение работ по благоустройству территории Окуловского муниципального округа к доведенным лимитам бюджетных ассигнований
	%
	Ежегодно 
	Объем бюджетных средств, затраченных на осуществление закупок в отчетный период/лимиты бюджетных обязательств х100%
Показатель согласно Приказу ФАС России от 12.11.2018 № 1523/18
	До 01 февраля года, следующего за отчетным

	2
	Количество обращений-жалоб на некачественное предоставление услуг в сфере ЖКХ
	единиц
	Ежегодно
	Данные комитета ЖКХ и ДД Определяется в соответствии с данными Системы инцидент-менеджмента (компонент обработки сообщений из открытых источников)
	До 01 февраля года, следующего за отчетным

	3
	Количество проведенных отдельных видов работ по капитальному и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального жилого фонда
	условная единица
	Ежегодно 
	Данные комитета ЖКХ и ДД.
Определяется исходя из планов на соответствующий год
	До 01 февраля года, следующего за отчетным

	4
	Количество приобретаемых жилых помещений гражданам
	единиц
	Ежегодно
	Данные комитета ЖКХ и ДД. Определяется исходя из планов на соответствующий год
	До 01 февраля года, следующего за отчетным



* Указываются периодичность сбора данных (ежемесячно, ежеквартально и т.п.) и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

Руководитель комитета, отдела 	_____________________________ Ф.И.О.
									(подпись)

7. Информация
об участии юридических лиц в реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Окуловского муниципального округа»

	Наименование юридического лица
	Оценка расходов по годам реализации, тыс. руб.
	Документ

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Всего по муниципальной программе
	130 700,93865
	86 554,874
	29 228,709
	29 228,709
	29 228,709
	Х

	Структурный элемент  № 1 Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Новгородская область)» 

	Всего по структурному элементу № 1, в том числе:
	7 709,099
	63 726,900
	5 579,020
	5 579,020
	5 579,020
	-

	Окуловский муниципальный округ
	7 709,099
	63 726,900
	5 579,020
	5 579,020
	5 579,020
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  № 2 Региональный проект “Формирование комфортной городской среды”  (Новгородская область)

	Всего по структурному элементу № 2, в том числе:
	13 218,69871
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Окуловский муниципальный округ
	13 218,69871
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  № 3  “Реализация мероприятий федерального проекта “Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг””

	Всего по структурному элементу № 3, в том числе:
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	-

	Окуловский муниципальный округ
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	3 760,274
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  № 4 Комплекс процессных мероприятий «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории Окуловского муниципального округа»

	Всего по структурному элементу № 4, в том числе:
	45 680,50872
	10 069,500
	11 041,215
	11 041,215
	11 041,215
	-

	Окуловский муниципальный округ
	23070,9602
	6 535,070
	6 799,770
	6 799,770
	6 799,770
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	МБУ «Чистый город»
	3 147,45
	352,860
	352,860
	352,860
	352,860
	Муниципальное задание

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	4 973,484
	997 330,00
	1 147,330
	1 147,330
	1 147,330
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	8 044,48352
	968,620
	1 025,635
	1 025,635
	1 025,635
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	4 673,581
	830,770
	1 330,770
	1 330,770
	1 330,770
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Котовский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	1 770,55
	384,850
	384,850
	384,850
	384,850
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Уличное освещение»

	Всего по структурному элементу “Уличное освещение”, в том числе:
	16 825,000
	6 070,000
	7 041,715
	7 041,715
	7 041,715
	-

	Окуловский муниципальный округ
	7 637,982
	4 685,00
	4 949,70
	4 949,70
	4 949,70
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	3 237,344
	520,000
	670,000
	670,000
	670,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	1 776,863
	365,000
	422,015
	422,015
	422,015
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	3 472,811
	400,000
	900,000
	900,000
	900,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Котовский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	700,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	 Структурный элемент  «Строительство, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения»

	Всего по структурному элементу “Строительство, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения”, в том числе:
	5 563,334
	640,000
	640,000
	640,000
	640,000
	-

	Окуловский муниципальный округ
	3 973,334
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	500,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	400,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	420,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Котовский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	270,000
	70,000
	70,000
	70,000
	70,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии»

	Всего по структурному элементу “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии”, в том числе:
	2 649,46217
	97,000
	97,000
	97,000
	97,000
	-

	Окуловский муниципальный округ
	2 429,46217
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	150,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Котовский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	70,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Благоустройство и содержание кладбищ»

	Всего по структурному элементу “Благоустройство и содержание кладбищ”, в том числе:
	1 494,487
	315,000
	315,000
	315,000
	315,000
	-

	Окуловский муниципальный округ
	55,000
	15,000
	15,000
	15,000
	15,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	МБУ «Чистый город»
	598,987
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	300,000
	100,000
	100,00
	100,00
	100,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	190,500
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	150,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Котовский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	200,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Обустройство и восстановление воинских захоронений»

	Всего по структурному элементу “Обустройство и восстановление воинских захоронений”, в том числе:
	245,000
	145,000
	145,000
	145,000
	145,000
	-

	Окуловский муниципальный округ
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	105,000
	55,000
	55,000
	55,000
	55,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	100,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Строительство кладбища традиционного захоронения»

	Всего по структурному элементу “Строительство кладбища традиционного захоронений”, в том числе:
	1 448,000
	0
	0
	0
	0
	

	Окуловский муниципальный округ
	1 000,000
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	448,00
	0
	0
	0
	0
	

	Структурный элемент  «Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом»

	Всего по структурному элементу “Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом”, в том числе:
	1 261,100
	279,400
	279,400
	279,400
	279,400
	-

	Окуловский муниципальный округ
	631,700
	00,00
	00,00
	00,00
	00,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	408,900
	208,900
	208,900
	208,900
	208,900
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	176,900
	56,900
	56,900
	56,900
	56,900
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Котовский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	43,600
	13,600
	13,600
	13,600
	13,600
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив”»

	Всего по структурному элементу «Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив, в том числе:
	4260,00
	0
	0
	0
	0
	-

	Окуловский муниципальный округ
	1 300,00
	00,00
	00,00
	00,00
	00,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	0,000
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	1960,000
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	0,000
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов»

	Всего по структурному элементу Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, в том числе:
	993,000
	713,000
	713,000
	713,000
	713,000
	-

	Окуловский муниципальный округ
	47,970
	47,970
	47,970
	47,970
	47,970
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	МБУ «Чистый город»
	532,860
	252,860
	252,860
	252,860
	252,860
	Муниципальное задание

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	122,330
	122,330
	122,330
	122,330
	122,330
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	144,720
	144,720
	144,720
	144,720
	144,720
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	83,870
	83,870
	83,870
	83,870
	83,870
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Котовский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	61,250
	61,250
	61,250
	61,250
	61,250
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа»

	Всего по структурному элементу “Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа” в том числе:
	1 610,100
	1 610,100
	1 610,100
	1 610,100
	1 610,100
	-

	Окуловский муниципальный округ
	1 610,100
	1 610,100
	1 610,100
	1 610,100
	1 610,100
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Реализация прочих мероприятий муниципальной программы»

	Всего по структурному элементу «Прочие мероприятия муниципальной программы», в том числе:
	7 085,82355
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	-

	Окуловский муниципальный округ
	3 279,28003
	00,00
	00,00
	00,00
	00,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	МБУ «Чистый город»
	2 015,603
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Муниципальное задание

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	708,810
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	456,43052
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Боровенковский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	200,000
	50,000
	50,00
	50,00
	50,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Котовский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	425,7
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент «Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа в рамках Территориально общественного самоуправления)»

	Всего по структурному элементу «Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа в рамках Территориально общественного самоуправления)», в том числе:
	451
	0
	0
	0
	0
	-

	Окуловский муниципальный округ
	451
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0»»

	Всего по структурному элементу «Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0», в том числе:
	2 159,07
	0
	0
	0
	0
	-

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	2 159,07
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент «Осуществление мероприятий  по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

	Всего по структурному элементу «Осуществление мероприятий  по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», в том числе:
	635,132
	0
	0
	0
	0
	

	Окуловский муниципальный округ
	635,132
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент «Реализация практики инициативного бюджетирования «Народны бюджет» в Окуловском муниципальном округе»

	Всего по структурному элементу «Реализация практики инициативного бюджетирования «Народны бюджет» в Окуловском муниципальном округе», в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Окуловский муниципальный округ
	0
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент № 5  Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан т повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном округе»

	Всего по структурному элементу № 5 , в том числе:
	13 671,32272
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	

	Окуловский муниципальный округ
	13 671,32272
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышение качества уровня жизни»

	Всего по структурному элементу  «Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышение качества уровня жизни», в том числе:
	256,19432
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	-

	Окуловский муниципальный округ
	256,19432
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды»

	Всего по структурному элементу «Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды», в том числе:
	985,15748
	0
	0
	0
	0
	-

	Окуловский муниципальный округ
	985,15748
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент «Реализация мероприятий муниципальной программы в области водоснабжения и водоотведения»

	Всего по структурному элементу «Реализация мероприятий муниципальной программы в области водоснабжения и водоотведения», в том числе:
	6 695,15871
	0
	0
	0
	0
	

	Окуловский муниципальный округ
	6 695,15871
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа»

	Всего по структурному элементу «Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа», в том числе:
	609,36755
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	-

	Окуловский муниципальный округ
	609,36755
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе»

	Всего по структурному элементу  «Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе», в том числе:
	246,66666
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	-

	Окуловский муниципальный округ
	246,66666
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань»

	Всего по структурному элементу «Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань», в том числе:
	2 501,400
	0
	0
	0
	0
	-

	Окуловский муниципальный округ
	2 501,400
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  «Субсидия в 2026 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности»
»

	Всего по структурному элементу «Субсидия в 2026 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности», в том числе:
	2 377,378
	0
	0
	0
	0
	-

	Окуловский муниципальный округ
	2 377,378
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  № 6 «Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном округе»

	Всего по структурному элементу № 6 в том числе:
	3 558,02100
	369,100
	369,100
	369,100
	369,100
	-

	Окуловский муниципальный округ
	2393,2210
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Кулотинский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	819,100
	119,100
	119,100
	119,100
	119,100
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Угловский функциональный отдел Администрации Окуловского муниципального округа Новгородской области
	345,700
	100,00
	100,000
	100,000
	100,000
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  № 7 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа»

	Всего по структурному элементу № 21 в том числе:
	2 750,000
	0
	0
	0
	0
	-

	Окуловский муниципальный округ
	2 750,000
	0
	0
	0
	0
	Решение Думы Окуловского муниципального округа 
№ 68 от 23.12.2025

	Структурный элемент  № 8 Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

	Всего по структурному элементу № 8 в том числе:
	40 353,0145
	8 429,100
	8 279,100
	8 279,100
	8 279,100
	

	МБУ «Чистый город»
	40 353,0145
	8 429,100
	8 279,100
	8 279,100
	8 279,100
	Муниципальное задание



8. Единый аналитический план реализации муниципальной программы Окуловского муниципального округа 
«Формирование комфортной городской среды и модернизации системы коммунального хозяйства Окуловского муниципального округа»

	N п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области, результата, контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система элемента (источник данных) 

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	      
	Комплекс процессных мероприятий «Территориальное развитие, содержание и благоустройство территории Окуловского муниципального округа»

	1
	Уличное освещение
	
	
	-
	-
	-

	1.1
	Произведена оплата за электроэнергию 
	
	
	-
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) отделы
	Реестр закупок
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.А. Ахматова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	2
	Строительство, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Выполнены работы по строительству, техническому обслуживанию сетей уличного освещения согласно поступившим заявлениям
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.А. Ахматова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	3
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Приобретены и установлены энергоэффективные светильники
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	Контрольная точка 3.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	3.1.2
	Контрольная точка 3.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.А. Ахматова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	3.1.4
	Контрольная точка 3.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	4
	Благоустройство и содержание кладбищ
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Выполнены работы по обеспечению содержания мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии согласно муниципальному заданию
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.1
	Контрольная точка 4.1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	х
	х
	Л.В. Алексеева
	Муниципальное задание
	

	4.1.2
	Контрольная точка 4.1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	х
	х
	Л.В. Алексеева
С.А. Карпов
	Соглашение
	

	4.1.3
	Контрольная точка 4.1.3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)
	х
	х
	-
	-
	

	4.1.4
	Контрольная точка 4.1.4 Услуга оказана (работы выполнены) 
	х
	х
	С.А. Карпов
	-
	

	4.1.5
	Контрольная точка 4.1.5 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	х
	х
	С.А. Карпов
	Отчет о выполнении муниципального задания
	

	4.2
	Выполнены работы по обеспечению содержания мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.1
	Контрольная точка 4.2.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	4.2.2
	Контрольная точка 4.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	4.2.3
	Контрольная точка 4.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.А. Ахматова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	4.2.4
	Контрольная точка 4.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	5
	Обустройство и восстановление воинских захоронений
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1
	Выполнены работы по благоустройству воинских захоронений
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.1
	Контрольная точка 5.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	5.1.2
	Контрольная точка 5.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	5.1.3
	Контрольная точка 5.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.А. Ахматова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	5.1.4
	Контрольная точка 5.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	6
	Строительство кладбища традиционного захоронения
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1
	Выполнена актуализация ПСД
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.1
	Контрольная точка 6.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	6.1.2
	Контрольная точка 6.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	6.1.3
	Контрольная точка 6.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	А.Л. Степанов
	Акт выполненных работ
	

	6.1.4
	Контрольная точка 6.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	7
	Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1
	Выполнены работы по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.1
	Контрольная точка 7.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	7.1.2
	Контрольная точка 7.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	7.1.3
	Контрольная точка 7.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.А. Ахматова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	7.1.4
	Контрольная точка 7.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	8
	Практика инициативного бюджетирования “Практика поддержки местных инициатив”
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1
	Реализована программа ППМИ
	-
	-
	-
	-
	-

	8.1.1
	Контрольная точка 8.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	8.1.2
	Контрольная точка 8.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	8.1.3
	Контрольная точка 8.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	х
	х
	С.В. Буданова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	8.1.4
	Контрольная точка 8.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	9
	Мероприятия, направленные на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов
	
	
	-
	-
	-

	9.1
	Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов согласно муниципальному заданию
	-
	-
	-
	-
	-

	9.1.1
	Контрольная точка 9.1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	х
	х
	Л.В. Алексеева
	Муниципальное задание
	

	9.1.2
	Контрольная точка 9.1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	х
	х
	Л.В. Алексеева С.А. Карпов
	Соглашение
	

	9.1.3
	Контрольная точка 9.1.3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)
	х
	х
	-
	-
	

	9.1.4
	Контрольная точка 9.1.4  Услуга оказана (работы выполнены) 
	х
	х
	С.А. Карпов
	-
	

	9.1.5
	Контрольная точка 9.1.5 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	х
	х
	С.А. Карпов
	Отчет о выполнении муниципального задания
	

	10
	Реализация мероприятий инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Окуловского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-

	10.1
	Реализованы инициативные проекты
	-
	-
	-
	-
	-

	10.1.1
	Контрольная точка 10.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	10.1.2
	Контрольная точка 10.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	10.1.3
	Контрольная точка 10.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
	х
	х
	С.В. Буданова
	Акт выполненных работ
	

	10.1.4
	Контрольная точка 10.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	11
	Реализация прочих мероприятий муниципальной программы
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1
	Выполнены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов
	-
	-
	
	
	

	3.3.1
	Контрольная точка 3.3.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	3.3.2
	Контрольная точка 3.3.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	3.3.3
	Контрольная точка 3.3.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.А. Ахматова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	3.3.4
	Контрольная точка 3.3.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	11
	Реализация прочих мероприятий муниципальной программы
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1
	Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа согласно муниципальному контракту
	-
	-
	-
	-
	-

	11.1.1
	Контрольная точка 3.4.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено
	х
	х
	Л.В. Алексеева
	Муниципальное задание
	

	3.4.2
	Контрольная точка 3.4.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено
	х
	х
	Л.В. Алексеева С.А. Карпов
	Соглашение
	

	3.4.3
	Контрольная точка 3.4.3 Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)
	х
	х
	-
	-
	

	3.4.4
	Контрольная точка 3.4.4 Услуга оказана (работы выполнены) 
	х
	х
	С.А. Карпов
	-
	

	3.4.5
	Контрольная точка 3.4.5 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	х
	х
	С.А. Карпов
	Отчет о выполнении  муниципального задания
	

	11.2
	Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2.1
	Контрольная точка 11.2.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	11.2.2
	Контрольная точка 11.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	11.2.3
	Контрольная точка 11.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
	х
	х
	отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	11.2.4
	Контрольная точка 11.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	11.3
	Проведены прочие мероприятия комплексного благоустройства округа в рамках Территориального Общественного Самоуправления
	-
	-
	-
	-
	-

	11.3.1
	Контрольная точка 11.3.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	11.3.2
	Контрольная точка 11.3.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	11.3.3
	Контрольная точка 11.3.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
	х
	х
	С.В. Буданова
	Акт выполненных работ
	

	11.3.4
	Контрольная точка 11.3.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	12
	«Реализация местных инициатив в рамках практики инициативного бюджетирования  «Наш выбор 2.0»»
	-
	-
	-
	-
	-

	12.1
	Реализован проект “Наш выбор 2.0”
	-
	-
	-
	-
	-

	12.1.1
	Контрольная точка 12.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	12.1.2
	Контрольная точка 12.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	12.1.3
	Контрольная точка 12.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
	х
	х
	отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	12.1.4
	Контрольная точка 12.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	15.12.2026
	отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном округе»

	1
	Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышение качества уровня жизни
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Выполнены мероприятия по обеспечению населения водой нормативного качества
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
	х
	х
	Е.В. Маклак
	Акт выполненных работ
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	2
	Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Построена сеть централизованного водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	А.Л. Степанов
Л.В. Алексеева
	Акт выполненных работ
	

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	3
	Развитие газоснабжения Окуловского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Выполнено техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования на территории Окуловского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1
	Контрольная точка 3.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	3.1.2
	Контрольная точка 3.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
	х
	х
	Е.В. Маклак
	Акт выполненных работ
	

	3.1.4
	Контрольная точка 3.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	4
	Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Произведена оплата счетов на общедомовые теплосчетчики
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.1
	Контрольная точка 4.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	4.1.2
	Контрольная точка 4.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	4.1.3
	Контрольная точка 4.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Е.В. Маклак
	Акт выполненных работ
	

	4.1.4
	Контрольная точка 4.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	5
	Возмещение недополученных доходов (компенсация выпадающих доходов) на оказание услуг бань
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1
	«Воспользовались услугами  ООО «Банно-прачечный комплекс».
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-
	-

	
	Порядок  предоставления субсидии, направляемой на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим на территории Окуловского муниципального округа услуги бани по тарифам, не обеспечивающим обеспечение издержек
	х
	15.12.2026
	А.С. Иванова
Л.В. Алексеева
	-
	-

	
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном округе»

	1
	Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта муниципального жилого фонда
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Проведены обследования технического состояния муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.Д. Варасова
	Акт выполненных работ
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	х
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	1.2
	Проведен ремонт муниципального жилищного фонда
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Реестр закупок
	

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
отраслевые (функциональные) органы
	Муниципальный контракт
	

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Л.В. Алексеева
М.Д. Варасова
отраслевые (функциональные) органы
	Акт выполненных работ
	

	1.2.4
	Контрольная точка 2.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	15.12.2026
	Е.Г. Дергачева
отраслевые (функциональные) органы
	Платежное поручение
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского муниципального округа»

	1
	Приобретение благоустроенных жилых помещений
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Приобретено благоустроенное жилое помещение
	х
	х
	-
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Реестр закупок
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2 Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	х
	х
	Е.Н. Васильева
	Муниципальный контракт
	

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

	х
	х
	Н.А. Константинова
	Передаточный акт
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	х
	26.12.2026
	Е.Г. Дергачева
	Платежное поручение
	

	
	Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» 

	1
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Обеспечена деятельность сотрудников  МБУ “Чистый город” в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства
	х
	х
	Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального округа
	
	



 

