УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 26.12.2025 № 2

ПАСПОРТ

муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области «Цифровая трансформация Окуловского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области | Петрова М.О., первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области | Исаева Н.А., председатель комитета муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 – 2030 года |
| Цели муниципальной программы Окуловского муниципального округа Новгородской области | Развитие информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном округе |
| Направления (подпрограммы) | Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном округе |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 920,0 тыс. рублей |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области «Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2023-2030 годы» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### Цель: Развитие информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение подключения Администрации Окуловского муниципального округа к информационным системам Правительства Новгородской области | КПМ | Изменяемый в зависимости от потребности | Единиц | 30 | 2024 | 55 | - | - | - | - | - | Организационно-информационный сектор комитета муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа (далее сектор) | - |
| 2. | Уровень оснащения информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Окуловского муниципального округа современными средствами электронно-вычислительной, коммуникационной и оргтехники | КПМ | Возрастающий | Процент | 50 | 2024 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | Сектор | - |
| 3. | Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ муниципального района, размещаемой на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района | КПМ | Неизменный | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Сектор | - |
| 4. | Уровень оснащения рабочих мест Администрации Окуловского муниципального района отечественными операционными системами и офисным ПО | КПМ | Возрастающий | Процент | 0 | 2024 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | Сектор | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель: развитие информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение подключения Администрации Окуловского муниципального округа к информационным системам Правительства Новгородской области | КМП | Единиц | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 2. | Уровень оснащения информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Окуловского муниципального округа современными средствами электронно-вычислительной, коммуникационной и оргтехники | КМП | Процент | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ муниципального района, размещаемой на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района | КМП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Уровень оснащения рабочих мест Администрации Окуловского муниципального района отечественными операционными системами и офисным ПО | КМП | Процент | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном округе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Организационно-информационный сектор комитета муниципальной службы и организационной работы Администрации Окуловского муниципального округа | - |  |
| 1.1.1 | Задача 1 Обеспечить подключение Администрации Окуловского муниципального округа к информационным системам Правительства Новгородской области | Обеспечение доступа Администрации Окуловского муниципального округа к региональным информационным системам | Обеспечение подключения Администрации Окуловского муниципального округа к информационным системам Правительства Новгородской области |
| 1.1.2. | Задача 2 Оснастить информационно-коммуникационную инфраструктуру Администрации Окуловского муниципального округа современными средствами электронно-вычислительной, коммуникационной и оргтехники | Повышение скорости и удобства выполнения рабочих задач сотрудниками Администрации Окуловского муниципального Округа | Уровень оснащения информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации Окуловского муниципального округа современными средствами электронно-вычислительной, коммуникационной и оргтехники |
| 1.1.3. | Задача 3 Обеспечить доступ к информации о деятельности ОМСУ муниципального района, размещаемой на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района | Обеспечение работоспособности официальных информационных ресурсов Администрации Окуловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМСУ муниципального района, размещаемой на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района |
| 1.1.4. | Задача 4 Оснастить рабочие места Администрации Окуловского муниципального района отечественными операционными системами и офисным ПО | Увеличение показателя импортозамещения в использовании программного обеспечения | Уровень оснащения рабочих мест Администрации Окуловского муниципального района отечественными операционными системами и офисным ПО |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 320,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 920,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 320,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 920,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития информационного общества и формирования электронного муниципалитета в Окуловском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 320,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 920,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 320,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 920,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

______________________________